Приложение № 1 к договору № 2023.100434 от «___» __________ 2023 года

Техническое задание на выполнение подрядных работ

1. Вид и цели выполнения работ

Выполнение работ по ремонту муниципальных нежилых помещений, расположенных в зданиях по адресам: г. Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 22/1, ул. Некрасова, 55, ул. Никитина, 3, ул. Сибирская, 31.

Перечень и объемы выполнения работ

Виды и объемы работ в соответствии с Приложениями № 2 (Дефектная ведомость), № 3 (Локальный сметный расчет), № 4 (Планы помещений) к договору.

Место выполнения работ

Город Новосибирск: ул. Богдана Хмельницкого, 22/1, нежилое помещение площадью 155,50 кв. м, расположенное в подвале (ремонт крыльца); ул. Некрасова, 55, нежилое помещение площадью 210,10 кв. м, расположенное в подвале, комната № 1; ул. Никитина, 3, нежилое помещение площадью 101,70 кв. м, расположенное в подвале, комнаты №№ 17-21; ул. Сибирская, 31, нежилое помещение площадью 117,30 кв. м, расположенное в подвале, комната А. Объекты переданы по договорам аренды и используются (кроме ул. Богдана Хмельницкого, 22/1).

Сроки (периоды) выполнения работ

Срок выполнения подрядчиком своих обязательств по договору в полном объеме: не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента заключения договора. Начало выполнения работ не позднее 3 (Трех) календарных дней с момента заключения договора.

Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг

Ежедневно, перед окончанием работ, на участке выполнения работ производить очистку от строительного мусора. Вывоз мусора производить на городской полигон ТБО. Работы производить с учетом использования помещения арендатором.

Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ

Качество выполняемых работ должно соответствовать предъявляемым нормам (требованиям), установленным действующим законодательством РФ, требованиям ГОСТ, СНиП, действующим стандартам, инструкциям, нормам противопожарной безопасности и иным требованиям, установленным действующим законодательством РФ, регулирующим выполнение данного вида работ. Подрядчик предоставляет заказчику список сотрудников, которые будут выполнять работы, а также назначает ответственного представителя для решения возникающих вопросов.

Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ

За безопасность выполнения работ на объекте отвечает подрядчик. Подрядчик несет ответственность за порчу имущества заказчика и/или третьих лиц на объекте, если она произошла по вине подрядчика в процессе производства работ.

Порядок сдачи и приемки результатов работ

После выполнения работ по договору подрядчик извещает заказчика о завершении работ и предоставляет для подписания акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости работ и затрат (форма КС-3). Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в договоре, и направляет подрядчику по одному экземпляру подписанных акта формы КС-2 и справки формы КС-3, либо обоснованный отказ от их подписания в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с даты их предъявления.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ

Подрядчик обязан предоставить сертификаты на изделия и материалы, используемые в процессе производства работ. Подрядчик по требованию заказчика обязан предоставить документы, подтверждающие вывоз мусора на объект размещения отходов, установленный согласно действующему законодательству.

Гарантии качества выполнения работ

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 2 (Два) года с даты подписания акта о приемке выполненных работ. Подрядчик, в случае обнаружения дефектов, связанных с произведенными им работами, а также в случае загрязнения прилегающей территории в процессе проведения работ, обязуется провести мероприятия по их устранению не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента получения письменного уведомления.

Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика

При производстве работ использовать материалы, указанные в Приложении № 3 (Локальный сметный расчет) к договору, либо по согласованию с заказчиком материалы, имеющие аналогичные или более высокие технические характеристики.

| Заказчик: Директор МУП «ЦМИ» __________________ Э. В. Беляцкий | Подрядчик: Индивидуальный предприниматель __________________ К. А. Бежатский |
| --- | --- |