Приложение № 1 к договору от «___»___________ 2024 года № 2024.123447

Техническое задание

Наименование работ, условия, виды, объемы и место выполнения работ

Выполнение работ по ремонту муниципального нежилого помещения, расположенного в здании по адресу: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 137. Условия, виды, объемы выполнения работ и другие требования в соответствии с Приложением № 2 (Ведомость объемов работ), Приложением № 3 (Локальный сметный расчет), Приложением № 4 (План помещения) к договору.

Сроки (периоды) выполнения работ

Срок выполнения Подрядчиком своих обязательств по договору в полном объеме: в течение 30 календарных дней с момента заключения договора. Начало выполнения работ не позднее 3 календарных дней с момента заключения договора.

Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ

Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП, нормам противопожарной безопасности и иным требованиям, установленным действующим законодательством РФ, регулирующим выполнение данного вида работ. За безопасность выполнения работ на объекте отвечает Подрядчик. Подрядчик предоставляет Заказчику список сотрудников, которые будут выполнять работы, а также назначает ответственного представителя для решения возникающих вопросов. При выполнении работ Подрядчик должен использовать материалы, указанные в Локальном сметном расчете, либо по согласованию с Заказчиком материалы, имеющие аналогичные или более высокие технические характеристики. Подрядчик обязан предоставить сертификаты на изделия и материалы, используемые в процессе выполнения работ. Подрядчик несет ответственность за порчу имущества Заказчика и/или третьих лиц на объекте, если она произошла по вине Подрядчика в процессе выполнения работ. Подрядчик ежедневно перед окончанием работ на участке выполнения работ производит очистку от строительного мусора. Перед сдачей выполненных работ Заказчику Подрядчик обязан выполнить уборку строительного мусора и остатков оборудования, образовавшихся в процессе выполнения работ на объекте и на прилегающей к зданию территории. Подрядчик по требованию Заказчика обязан предоставить документы, подтверждающие вывоз мусора на объект размещения отходов, установленный согласно действующему законодательству РФ. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 года с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.

| Подрядчик: Индивидуальный предприниматель _________________ Е. А. Петренко | Заказчик: Директор МУП «ЦМИ» _________________ Э. В. Беляцкий |
| --- | --- |